AGÊNCIA HUT

Plano de Ação QUBITS™ — favorecendo o que já está implantado

Base: sistema ahut-ecosystem.apexfyhub.com.br (Supabase PROD)
Reconciliado contra o contrato 6be43a7f-518c-42a6-9527-99f104456b3b (Anexos I e III)
Data: 21/09/2026 · Jarvis — Squad Tech Ahut (Hermes)

# Resumen Ejecutivo

| Etapa QUBITS | Estado no sistema | Conclusión |
| --- | --- | --- |
| 1 · Diagnóstico de Prioridad | ✅ Hecho (GAP REPORT + rediagnóstico) | Base estratégica lista |
| 2 · Plano de Implementación | 🔄 Este documento | A executar post-Fase 2 Chris |
| 3 · Aplicativo de Gestión Organizado | ✅ Alta adherencia (centro nervioso operativo) | Eje consolidado |
| 4 · Automações | 🟡 Parcial (auditoría·notif·follow-up; falta reportes) | Próximas semanas |
| 5 · Integración de IA | 🟡 Parcial (chat+funil+SQAD; falta analítica/preditiva) | Roadmap controlado |
| 6 · Operación Autónoma 24/7 | 🟡 Parcial (broker/worker; falta monitorización formal) | Consolidar |

Legenda: ✅ já implantado · 🟡 parcial · 🔧 próximo passo · 📅 a agendar (trabajo humano)

# Etapa 1 — Diagnóstico de Prioridad  ✅

✅ GAP REPORT (7 prioridades) — Dashboard, Financeiro e Leads conectados a datos reais.

✅ Rediagnóstico D1–D6 (leads inatius, gap comissões junho, duplicidad 7.076.500, tema claro×dark, SDR sin prueba, flag lead inédito).

✅ Normalización de leads (39 + 170 unificados; auditoría diária automática).

📅 Revisão com la consultora Chris (Fase 2) para validar priorización.

🔧 Próximo paso (S1): cerrar D1 (filtro de inativos) e D4 (parity de tema).

# Etapa 2 — Plano de Implementación  🔄

✅ Cronograma estratégico S1–S5 definido (estabilidad → financeiro → comercial → automação → IA).

🔧 Inicia formalmente tras la Modelagem de Procesos de Chris (Fase 2).

📅 Calendario de ritos (daily + reuniões) — entregable Anexo III Sem 9.

# Etapa 3 — Aplicativo de Gestión Organizado  ✅⭐

Centro nervioso digital operativo. Lo que ya está implantado:

### Atendimento / WhatsApp

| Feature | Estado |
| --- | --- |
| Chat WhatsApp multi-agente (broker 24/7) | ✅ |
| Reproductor de audio / imagen / video / documento | ✅ |
| Funil de 13 estágios (régua + data-binding) + injeção al LLM | ✅ |
| Ctrl+Enter / Ctrl+Space; legenda de lead (nombre+tel) | ✅ |
| Aba "Não Direccionados" / Não Lidas / refactor mobile | ✅ |
| Follow-up WhatsApp agendado + tags por usuario | ✅ |

### Imóveis · Propostas · Financeiro

| Módulo | Feature | Estado |
| --- | --- | --- |
| Imóveis | Módulo propiedad (USD/GS/BRL, modalidad, maps, valores reales) | ✅ |
| Imóveis | 6 inmuebles reals con price (sin valor_total fantasma) | ✅ |
| Propostas | Painel editável (cliente/valor/pago/status/inmueble/corretor/notas) | ✅ |
| Propostas | Tabla commercial_proposals (aditiva/RLS) + select price | ✅ |
| Propostas | Deeplinks (lead→propiedad→corretor) + autoabrir inmueble | ✅ |
| Financeiro | Livro Geral /financeiro/livro (extracto paginado+filtros+export) | ✅ |
| Financeiro | Vendas & Imigración /financeiro/vendas (KPIs + vendas) | ✅ |
| Financeiro | Contas Bancárias /financeiro/contas | ✅ |
| Financeiro | DFC + gráfico de faturamento con override controlado | ✅ |
| Financeiro | Conciliación comisiones junho (gap ~63,2M) | 🔧 S2 |

### Rankings · Metas · RH

| Feature | Estado |
| --- | --- |
| Ranking performance (7 días) + /corretores | ✅ |
| Metas por corretor (corretor_metas + RLS), global + excepción | ✅ |
| RH con organograma + Matriz RACI | ✅ |
| Perfiles reales (Jota, Chloe, Luciana, Sebastian, Igor, Rodrigo) | ✅ |

### Tecnología / Chamados / Tags

| Feature | Estado |
| --- | --- |
| Módulo Chamados (kanban drag-drop + Ada IA + anexos) | ✅ |
| Solicitantes reales (AsyncCombobox) + fix tela branca | ✅ |
| PWA instalable | ✅ |
| ChunkErrorBoundary (fix tela branca rotas lazy) | ✅ |

### Mejoras propuestas (favorizando lo existente)

🔧 Dashboard ejecutivo consolidado (cruce ventas × comisiones × metas × SDR) reutilizando hooks existentes.

🔧 Painel unificado de tareas del día por colaborador (hoy disperso).

📅 Polir PWA mobile (offline flow).

# Etapa 4 — Implementación de Automações  🟡

### Ya implantado

| Automação | Estado |
| --- | --- |
| Auditoría diaria de leads (CRON 6h + leads-audit.py) | ✅ |
| Fallback de audio (re-envío seguro al fallar) | ✅ |
| Notificaciones por trigger (nuevo lead / venta) + sonido/toast | ✅ |
| Follow-up WhatsApp agendado | ✅ |
| Worker SDR (resposta a leads inéditos) | ✅ online · 0 disparos |
| Inyección determinística del funil en LLM (tutor_rag_ahut.py) | ✅ |

### Próximos pasos (2–4 semanas)

| Automação | Acción | Sprint |
| --- | --- | --- |
| Reporte financeiro periódico (diario/semanal) | Crear generador + disparo agendado | S4 |
| Esteira de conciliación de comisión de loteadora | Conectar a D2/D3 (regla de conciliación) | S2 |
| Validar esteira de estágio via eventos de agenda | Activar/gatillos existentes | S3 |
| Implantar CI/CD + rollback | Backup automático del código | Largo plazo |
| Probar disparo SDR controlado y liberarlo | Prova controlada (D5) | S3 |

# Etapa 5 — Integración de IA en el Sistema  🟡

### Ya implantado

| Capacidad IA | Estado |
| --- | --- |
| Chat IA en Atendimento + funil 13 estágios (determinístico) | ✅ |
| Ada IA en Chamados/Tecnología | ✅ |
| Squad de agentes (Jarvis/Chief, AXIOM, ASIMOV, AEGIS, APOLLO) | ✅ |
| QUBITS: Living Graph Engine + gráfico de forças data-driven | ✅ |

### Próximos pasos (roadmap controlado)

| Caso de uso IA | Propuesta | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Reporte financeiro dinámico (PT-BR) | IA que lee el ledger y genera insight bajo demanda | Alta |
| Insights predictivos de ventas | Previsão de cierre por corretor/inmueble (ranking+funil) | Media |
| Resumo diário automático | Digest de la operación vía chat | Media |
| Análisis de duplicidad asistida | Apoyo a conciliación de comisiones (D2/D3) | Media |

⚠️ Governança: el roadmap de RAG semántico fue cancelado por orden del Comandante (09/09) — mantener la capa determinística (tutor) y NO reabrir sin nueva decisión.

# Etapa 6 — Operación Autónoma 24/7 & Mejora Continua  🟡

| Pilar | Estado |
| --- | --- |
| Broker WhatsApp 24/7 (PM2, Supabase PROD) | ✅ |
| Worker SDR 24/7 | ✅ |
| Auditoría diária automática | ✅ |
| Observabilidad de deploy (parity MD5 2 docroots) | ✅ |
| Proceso pós-entrega con scorecard (gap analysis 80pts→nuevo agente) | ✅ |
| Skills auto-actualizadas de los agentes | ✅ |

Próximos pasos:

| Pilar | Mejora |
| --- | --- |
| Monitorización 24/7 | Dashboard/alertas de salud: broker, worker, Supabase, costos |
| Aprendizaje evolutivo formal | Loop tarea→skill→reuso |
| Optimización autónoma | Escalar gap-analysis automático |
| Resiliencia | CI/CD + rollback + canary en teste |

# Cumplimiento de Obligaciones a 90 Días (Anexo III) × Lo Implantado

| Entregable Anexo III (Sem) | Estado en el sistema | Acción |
| --- | --- | --- |
| S1 · Matriz de Funciones + DRE/Fluxo | ✅ RH/RACI + Livro Geral | — |
| S2 · Funil + Centralización de leads | ✅ Atendimento funil + leads centralizados | — |
| S3 · Matriz RACI de Liderazgo | ✅ RH RACI | — |
| S4 · POP 01+02 (Financeiro+Imigração) | 🟡 Livro Geral operativo; POP documental a redactar | 🔧 Documentar POPs |
| S5 · Script + POP Qualificação | 🟡 Script implícito en los flujos; formalizar | 🔧 POP Vendas |
| S6 · Dashboard de Métricas | ✅ Ranking/KPIs | — |
| S7 · Neuropsicología (equipo) | 📅 Sesiones humanas | — |
| S8 · Relatório de Adhesión | 🔧 Pendiente auditoría de conformidad | Crear |
| S9 · Ritos de Gestión | 📅 Calendario Daily/Reuniones | — |
| S10 · Relatório de Fechamento + Plano 9 Meses | 📅 Pendiente | Crear |
| Día 90 · QUBITS™ operacional | ✅ Operativo y usado | Consolidar |

# Conclusión Operativa

El sistema ya cubre la práctica total del Anexo III en su parte tecnológica (QUBITS™ está operativo, la equipe lo usa, automações básicas activas, KPIs visibles). Las obligaciones pendientes son mayoritariamente trabajo empresarial/consultoría (POPs documentales, sesiones neuro, ritos, relatório de fechamento) — no desarrollo técnico nuevo.

Prioridad de ejecución: S1 (D1/D4) → S2 (conciliar junho) → S3 (probar SDR) → S4 (reporte periódico).