AGÊNCIA HUT

Plano de Implementação do Ecossistema Digital Unificado
Contrato assinado via ZapSign — 6be43a7f-518c-42a6-9527-99f104456b3b

Documento de planejamento baseado na estrutura existente e no histórico real de
implementação. Segmentado nas 6 Etapas do contrato, com inventário do que já foi
executado e do que pode ser otimizado nas próximas semanas.

Data: 21/09/2026 · Elaborado por Jarvis — Squad Tech Ahut (Hermes)

# Sumário Executivo — Onde estamos por Etapa

O sistema da Agência Hut já nasceu de engenharia reversa completa do frontend de produção e hoje opera em ciclo contínuo de melhoria. O retrato por etapa:

| Etapa | Descrição | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Diagnóstico de Prioridade | ✅ Concluída (GAP REPORT 7/7; gargalos D1–D6 mapeados) |
| 2 | Plano de Implementação | 🔄 Em curso (este documento; aguarda Fase 2 da consultora Chris) |
| 3 | Aplicativo de Gestão Organizado | ✅ Alta aderência (portal unificado com dados reais) |
| 4 | Implementação de Automações | 🟡 Parcial (auditoria/notifs/follow-up OK; falta relatórios recorrentes) |
| 5 | Integração de IA | 🟡 Parcial (chat+funil/Squad OK; falta IA analítica/preditiva) |
| 6 | Operação Autônoma 24/7 & Melhoria Contínua | 🟡 Parcial (broker/worker 24/7 OK; falta monitoramento formal + CI/CD) |

Legenda: ✅ Executado no ar · 🔄 Em curso · 🟡 Parcial · 🟥 Pendente crítico

# Contexto — Estrutura existente hoje

Este plano parte do estado real, não de presunção. A base operacional em funcionamento inclui:

Aplicação web de produção apontada para Supabase PROD (ref. ptochsyoyatsydfysacc), deploy em 2 document roots com verificação de paridade MD5.

Backend/broker de WhatsApp (PM2) operando 24/7; worker de SDR e agente de resposta em linha.

Repositório de edição único «remodel-copy» (base de código autoritativa; produção congelada).

Squad de agentes de IA (Hermes) orquestrado: Jarvis (Chief), AXIOM (executor), ASIMOV (criador de agentes), AEGIS (segurança), APOLLO (payments).

Processo formal de deploy: dev → teste → produção, com fixes críticos de tela branca indo direto a PROD.

# Etapa 1 — Diagnóstico de Prioridade

Objetivo: mapear detalhadamente os pontos falhos da operação para levantar gargalos ocultos e subsidiar a priorização de tecnologia. É a base estratégica das decisões de investimento em tecnologia e automação.

## 1.1 O que já foi executado

Engenharia reversa completa do frontend de produção (Ciclos 1 e 2, ago/2026): 19 páginas, 8 hooks e fluxo completo reestabelecidos a partir do bundle de produção.

GAP REPORT (7 prioridades) concluído — Dashboard, Financeiro e Leads conectados a dados reais do Supabase, eliminando a fase «mock puro».

Diagnóstico de incidentes críticos: WhatsApp +595 deslogado (broker em loop de QR), tela branca recorrente (causa raiz: Vite code-split + cache imutável) e dupla montagem de login.

Normalização de leads: 39 leads normalizados + 170 unificados (LID × REAL); auditoria automática diária.

Revisão da migração financeira (sistema legado crm-agencia-hut.vercel.app): identificado gap de comissões de loteadoras fora do livro caixa.

## 1.2 Gargalos ocultos levantados (D1–D6)

| # | Gargalo identificado | Fonte de evidência | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Frontend ainda não filtra leads inativos (is_active=false) nas listagens | commit 75e252e (12/09) | Alta |
| D2 | Discrepância de saldo: livro caixa × comissões de loteadoras (junho) | revisão legado 21/09 | Alta |
| D3 | Duplicidade de comissão Gs. 7.076.500 (2x no livro, 1x na aba) | revisão legado 21/09 | Média |
| D4 | Tema claro no PROD diverge do dark QUBITS (build divergente) | nota 04/09 | Média |
| D5 | Worker SDR sem prova controlada de disparo (0 disparos) | monitoramento worker | Alta |
| D6 | Ausência de indicador de lead inédito no fluxo SDR | diagnóstico SDR | Média |

Produto desta etapa: priorização quantificada por impacto × urgência, que alimenta a Etapa 2.

# Etapa 2 — Plano de Implementação

Objetivo: priorizar e cronogramar as soluções com base no diagnóstico, elegendo as falhas de maior impacto e urgência. Esta etapa inicia imediatamente após a conclusão da Modelagem de Processos da consultora Chris Racanelli (Fase 2).

## 2.1 Já executado no ar

Módulos prioritários entregues e operantes: Atendimento, Imóveis, Propostas, Financeiro (Livro/Contas/Vendas), Ranking de Corretores/Metas, RH, Tecnologia/Chamados.

Chamados/Tecnologia conectado ao Supabase com kanban drag-drop, IA e solicitantes reais.

Notificações com triggers de banco (novo lead; venda concluída) + sons, toasts e estatísticas.

## 2.2 Cronograma estratégico (proposto, pós-Fase 2 Chris)

| Sprint | Objetivo | Entregáveis centrais |
| --- | --- | --- |
| S1 | Estabilidade | Finalizar filtro de leads inativos (D1); aplicar parity de tema (D4) |
| S2 | Financeiro | Conciliar junho (D2/D3); definir importação segura de comissões no ledger |
| S3 | Comercial | Prova controlada de disparo SDR (D5); flag de lead inédito (D6) |
| S4 | Automação | Automação de relatórios periódicos + fluxos internos (Etapa 4) |
| S5 | IA | Integração de IA generativa analítica e preditiva (Etapa 5) |

# Etapa 3 — Aplicativo de Gestão Organizado

Objetivo: desenvolver e implementar um aplicativo unificado para gestão interna, integrando dados, tarefas, informações operacionais, colaboradores e o controle geral. É o centro nervoso digital da empresa, com visibilidade total e decisão em tempo real.

## 3.1 Já executado no ar

Portal web único com 19+ páginas integradas a dados reais (não mais mock).

Módulo RH com organograma da Agência Hut e Matriz RACI (referência PMBOK).

Perfis de colaboradores atribuídos: Jota, Chris, Chloe, Luciana, Igor e Rodrigo (papel + RACI).

Ranking de performance de 7 dias e metas por corretor (global + exceção por corretor).

Financeiro completo: Livro Geral, Vendas & Imigração, Contas, DFC, gráfico de faturamento.

Log de Direcionamentos: KARD, deep link, corretor, horário de Assunção, agrupamento por dia/semana/mês.

Aplicativo PWA (ícones, manifest, instalável).

## 3.2 Otimizável nas próximas semanas

| Área | Melhoria proposta |
| --- | --- |
| Visibilidade total | Dashboard executivo consolidado (KPIs cruzados: vendas × comissões × metas × SDR) |
| Mobile | Polir experiência PWA mobile; testar fluxo offline (drawers já existem) |
| Tarefas | Painel unificado de tarefas do dia por colaborador (hoje disperso entre Atendimento/Agenda/Chamados) |
| Workflow | Fazer o RACI «executar»: cada papel de decisão deve mapear a uma tela/action real |

# Etapa 4 — Implementação de Automações

Objetivo: configurar e ativar automações de tarefas operacionais, relatórios, fluxos de funções internas e processos de produtividade recorrentes — eliminando trabalho braçal repetitivo e liberando a equipe para maior valor estratégico.

## 4.1 Já executado no ar

Auditoria de leads automática: CRON diário (6h) + script leads-audit.py; detecta LIDs, duplicatas e leads sem telefone.

Fallback de áudio com worker: ao acionar «Falhou Áudio?», reenvia em formato seguro, destravando o celular do cliente.

Notificações automáticas por triggers de banco (novo lead, venda concluída), com sons e toasts no frontend.

Follow-up de WhatsApp agendado e tags automáticas por usuário.

Worker SDR online (automatiza resposta a leads inéditos — aguardando prova controlada).

Injeção determinística do funil no contexto do LLM (tutor_rag_ahut.py).

## 4.2 Otimizável nas próximas semanas

| Automação | Status | Próximo passo |
| --- | --- | --- |
| Relatórios recorrentes (financeiro diário/semanal) | 🟥 não existe | Criar gerador + disparo agendado |
| Esteira de conferência de comissão de loteadora | 🟥 não existe | Conectar a D2/D3 — definir regra de conciliação |
| Atualização automática de estágio via eventos de agenda | ⚙️ gatilhos existem | Validar esteira de negócio |
| Backup/versionado automático do código | ⚙️ manual | Implantar CI/CD + versionamento |
| Resposta automática SDR | ⚙️ worker pronto | Liberar após prova controlada (D5) |

# Etapa 5 — Integração de IA no Sistema

Objetivo: integrar IA generativa ao sistema operacional para automação analítica avançada, geração dinâmica de relatórios e insights de suporte à decisão — com capacidades preditivas e prescritivas, transformando dados em ações inteligentes.

## 5.1 Já executado no ar

Chat com IA no Atendimento com funil de 13 estágios injetado deterministicamente (tutor_rag_ahut.py — injeta contexto, nunca por escolha do LLM).

Ada IA no módulo Tecnologia/Chamados.

Squad de agentes de IA orquestrado (Jarvis/Chief, AXIOM/executor, ASIMOV/criador, AEGIS/secops, APOLLO/payments).

QUBITS: identidade visual com Living Graph Engine e gráfico de forças em tempo real.

## 5.2 Otimizável nas próximas semanas

| Caso de uso de IA | Proposta | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| Relatório financeiro dinâmico | IA que lê o ledger e gera extrato/insight em PT-BR sob demanda | Alta |
| Insights preditivos de vendas | Previsão de fechamento por corretor/imóvel com base em ranking e funil | Média |
| Resumo diário automático | Digest da operação (leads, direcionamentos, comissões) entregue via chat | Média |
| Análise de duplicidade assistida | Apoio à conferência de comissões/duplicados (D2/D3) | Média |

Nota de governança: o roadmap de RAG semântico foi cancelado por ordem do Comandante em 09/09 — manter a natureza determinística (camada B / tutor) e não reabrir sem nova decisão.

# Etapa 6 — Operação Autônoma 24/7 & Melhoria Contínua

Objetivo: ecossistema de inteligência e processos funcionando de forma ininterrupta e autoevolutiva — execução contínua de tarefas críticas (24/7), aprendizado evolutivo a partir de cada tarefa e otimização autônoma das operações.

## 6.1 Já executado no ar

Broker de WhatsApp operando 24/7 (PM2, Supabase PROD) e worker SDR também em linha.

Auditoria automática diária; observabilidade de deploy com paridade MD5 entre dois document roots.

Processo «pós-entrega» com scorecard que penaliza retrabalho evitável e gatilho de criação de novo agente ao atingir 80 pontos.

Skills dos agentes auto-atualizadas (ATOM/ADA/AJAX/ATLAS registram aprendizados de cada ciclo).

## 6.2 Otimizável nas próximas semanas — pilares de autonomia

| Pilar | Melhoria proposta |
| --- | --- |
| Monitoramento 24/7 | Dashboard/alertas de saúde: broker, worker, Supabase, custos (hoje puxados sob demanda) |
| Aprendizado evolutivo | Loop formal: toda tarefa → registro em skill → reutilização |
| Otimização autônoma | Escalar o «gap analysis automático» pós-entrega para decisões de novas automações |
| Resiliência | CI/CD + rollback automatizado; canary no ambiente de teste |

# Próximas 2–4 Semanas — Recomendação de Execução

| Sprint | Ação central | Impacto esperado |
| --- | --- | --- |
| S1 | Finalizar filtro de leads inativos + parity de tema (D1/D4) | Estabilidade e consistência visual |
| S2 | Conciliar junho e definir importação de comissões (D2/D3) | Maior valor financeiro imediato |
| S3 | Prova controlada de disparo SDR (D5) | Liberar automação de resposta |
| S4 | Relatório financeiro recorrente (Etapa 4) | Valor visível ao cliente |

Priorização: S1→S2→S3→S4, com validação do Comandante a cada sprint. Tudo em fluxo dev → teste → produção (exceção apenas para fixes críticos).

# Referência & Assinatura

Este documento contém o detalhamento minucioso das 6 etapas do contrato, anexando o histórico real de execução e as oportunidades de otimização. Fonte autoritativa: repositório remodel-copy + PAINEL_DE_CONTROL.md.

Contrato assinado eletronicamente via ZapSign — 6be43a7f-518c-42a6-9527-99f104456b3b, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.